MOMENTUM

Software Engineering Blueprint

Plataforma premium para la gestion y creacion de invitaciones digitales y eventos de lujo

| Version: | v0.1.0 — Mayo 2026 |
| --- | --- |
| Autor: | Axel |
| Estado: | En desarrollo activo (Fase 6 de 10) |
| Deploy: | Vercel (produccion activa) |

# Resumen Ejecutivo

Momentum es una plataforma premium SaaS para la gestion y creacion de invitaciones digitales de lujo. Opera bajo un modelo de agencia: el equipo operador (actualmente un desarrollador solo) construye y publica invitaciones digitales interactivas para clientes que organizan bodas, quinceanos, cumpleanos y eventos corporativos en Mexico.

La plataforma cuenta con 5 fases de desarrollo completadas y en produccion activa (Vercel). El producto incluye autenticacion, CRUD de eventos con wizard multi-paso, gestion de invitados, templates interactivos, sistema RSVP y pasarela de pagos Stripe con OXXO y SPEI. La arquitectura se basa en Next.js 15 con App Router, PostgreSQL via Prisma y Supabase Storage.

| Producto | Momentum — Invitaciones Digitales de Lujo |
| --- | --- |
| Modelo de negocio | Agencia + SaaS (tiers por evento + suscripciones) |
| Mercado objetivo | Mexico (MXN) — eventos premium |
| Estado actual | v0.1.0 — En produccion, fase 6/10 en desarrollo |
| Audit score | 7.5/10 (auditado 27-Abr-2026) |
| URL produccion | Vercel (deploy activo) |

# Fase 1 — Discovery & Requirements (El "Que")

## 1.1 User Stories Principales

Los actores principales del sistema son tres: el Operador (Axel/equipo), el Cliente final (organizador del evento) y el Invitado.

| Como... | Quiero... | Para... |
| --- | --- | --- |
| Operador | crear un evento desde el wizard en menos de 10 min | entregar invitaciones rapido y escalar a 300 eventos/mes |
| Operador | gestionar el estado de cada evento (DRAFT → ACTIVE) | tener visibilidad total del pipeline de produccion |
| Operador | ver los RSVPs en tiempo real desde el dashboard | reportar al cliente sin necesidad de exportar manualmente |
| Cliente final | pagar en linea con tarjeta, OXXO o SPEI | formalizar el pedido sin transferencias manuales |
| Cliente final | revisar el preview de la invitacion antes de publicarla | aprobar o solicitar cambios antes del lanzamiento |
| Invitado | abrir la invitacion desde un link unico de WhatsApp | ver todos los detalles del evento sin crear cuenta |
| Invitado | confirmar asistencia con mis restricciones dieteticas | que el organizador sepa exactamente quien viene |
| Invitado | acceder al mapa, codigo de vestimenta y mesa de regalos | tener toda la info del evento en un solo lugar |

## 1.2 Criterios de Aceptacion (Gherkin)

Escenarios criticos del sistema definidos en formato Given-When-Then:

Escenario: Pago exitoso activa el evento

Dado que un evento esta en estado DRAFT y paymentStatus = UNPAID

Cuando Stripe confirma el pago via webhook (checkout.session.completed)

Entonces el evento cambia a paymentStatus = PAID y status = PAID, y el operador recibe notificacion

Escenario: Invitado confirma asistencia

Dado que el invitado abre /e/[slug]/[guestToken] y el evento esta ACTIVE

Cuando el invitado llena el formulario RSVP y envia

Entonces el registro RSVP se crea con status CONFIRMED y el operador ve el contador actualizado en el dashboard

Escenario: Slug duplicado es rechazado

Dado que ya existe un evento con slug "boda-garcia-2026"

Cuando el operador intenta crear otro evento con el mismo slug

Entonces el sistema retorna un error de validacion y el nuevo evento no se crea

## 1.3 Definicion del MVP

El MVP ya esta construido y en produccion. Incluye el nucleo minimo para operar como agencia digital:

- Auth con Google OAuth — sin friccion para el operador

- Wizard de creacion de eventos (6 pasos)

- Template Aurora — invitacion completa con countdown, story, venues, galeria, RSVP y mapa

- Sistema RSVP con tokens unicos por invitado

- Pagos Stripe (tarjeta + OXXO + SPEI)

- Pagina publica /e/[slug] accesible sin login

- Generador de mensajes WhatsApp para distribucion masiva

Lo que queda fuera del MVP y pertenece al roadmap: notificaciones por email, templates adicionales, landing page de marketing, paginas legales, dashboard de admin, tests automatizados.

## 1.4 Event Storming — Flujo de Dominio

Eventos de negocio descubiertos que mapean el flujo completo del sistema:

- ClienteContacto — el cliente llega por Instagram, referido o Google

- CotizacionEnviada — operador envia tier y precio

- PagoRecibido — Stripe confirma pago (evento webhook)

- IntakeCompletado — cliente entrega fotos, story, lista de invitados

- EventoCreado — operador usa wizard, evento pasa a BUILDING

- PreviewEnviado — operador comparte /e/[slug] al cliente

- CambiosSolicitados — cliente pide ajustes (CHANGES_REQUESTED)

- EventoPublicado — operador activa la invitacion (ACTIVE)

- InvitacionDistribuida — WhatsApp Generator envia links unicos

- RSVPRecibido — invitado confirma/declina con su token

- EventoConcluido — fecha pasada, status COMPLETED

- EventoArchivado — 60 dias post-evento, link expira automaticamente

# Fase 2 — Seleccion de Metodologia (El "Como trabajamos")

Momentum opera como proyecto de un solo desarrollador en etapa de lanzamiento. La metodologia debe permitir velocidad maxima con flexibilidad para ajustar el roadmap segun feedback real.

| Metodologia seleccionada | Agile adaptado (Shape Up + Kanban personal) |
| --- | --- |
| Razon principal | Incertidumbre alta en producto, equipo pequeno (1 persona), entrega rapida requerida |
| Ciclos de trabajo | Fases de 1-2 semanas por bloque funcional (similar a Shape Up 6-week cycles a menor escala) |
| Gestion de tareas | STATUS.md como fuente de verdad + Roadmap en fases numeradas |
| Deploy | Continuo a Vercel (cada PR o push directo) — sin staging formal aun |
| Reuniones | No aplica (proyecto unipersonal) — revision semanal personal del STATUS.md |
| Waterfall | Descartado — requisitos cambian segun feedback de clientes reales |

A medida que el equipo crezca (Phase 5 del FLOW: Diseno + Designer + soporte), se migrara a Scrum con sprints de 2 semanas, backlog priorizado y ceremonies minimas.

# Fase 3 — Arquitectura & Diseno (El "Como")

## 3.1 C4 — Nivel 1: Contexto del Sistema

Momentum opera en el ecosistema de herramientas SaaS existentes. Los actores externos son:

- Operador (Axel/equipo) — accede al dashboard de administracion

- Cliente final — paga y recibe preview de su invitacion

- Invitado — recibe link unico y hace RSVP

- Stripe — procesador de pagos (tarjeta, OXXO, SPEI)

- Google OAuth — proveedor de identidad

- Supabase Storage — almacenamiento de imagenes (cover, galeria, vestimenta, timeline)

- Resend — envio de emails transaccionales (pendiente de activacion completa)

- Vercel — plataforma de hosting y CDN

## 3.2 C4 — Nivel 2: Contenedores

| Next.js App (Frontend + API) | Monolito full-stack con App Router. Server Components para SSR, Client Components para interactividad. Server Actions para mutaciones de datos. |
| --- | --- |
| PostgreSQL (Supabase) | Base de datos relacional principal. Gestionada via Prisma ORM v7. Hosted en Supabase (mismo proyecto que Storage). |
| Supabase Storage | Almacenamiento de assets binarios. Buckets: cover, gallery, dress-code, timeline. Imagenes comprimidas en cliente antes de upload. |
| Stripe | Procesador de pagos externo. Webhooks hacia /api/stripe/webhook con validacion de firma y manejo de idempotencia via PaymentLog. |
| Auth.js v5 | Capa de autenticacion. Google OAuth + PrismaAdapter. JWT con role claim refrescado desde DB. Middleware protege /dashboard/*. |
| Resend + React Email | Servicio de email transaccional. Templates construidos con React Email. Pendiente activacion completa. |

## 3.3 C4 — Nivel 3: Componentes Criticos

Dentro del monolito Next.js, los componentes arquitectonicos clave son:

- app/(dashboard): Rutas protegidas por middleware + requireAdmin()/requireUser(). Wizard de eventos (6 steps), gestion de invitados, billing, configuracion.

- app/e/[slug]: Pagina publica de invitacion. Renderiza el template Aurora con datos del evento. Acepta [guestToken] para personalizar la vista del invitado.

- app/api/stripe/webhook: Handler hardened de webhooks Stripe. Valida firma, maneja idempotencia via PaymentLog, procesa todos los event types necesarios.

- lib/actions/: Server Actions de Next.js para todas las mutaciones. Validan sesion, sanitizan input, interactuan con Prisma.

- prisma/schema.prisma: Fuente de verdad del modelo de datos. 12+ modelos, ENUMs tipados, indices optimizados.

## 3.4 Domain-Driven Design — Bounded Contexts

| Auth Context | User, Account, Session, VerificationToken. Responsabilidad: identidad y acceso. Frontera: Auth.js + PrismaAdapter. |
| --- | --- |
| Event Context | Event, Template. Responsabilidad: ciclo de vida completo del evento (DRAFT → ARCHIVED), wizard de creacion, configuracion de secciones. |
| Guest Context | Guest, Rsvp, InvitationView. Responsabilidad: lista de invitados, tokens unicos, tracking de vistas y confirmaciones. |
| Payment Context | Payment, PaymentLog, Subscription. Responsabilidad: pagos one-time, suscripciones, historial de transacciones, webhooks Stripe. |
| Storage Context | Supabase Storage buckets. Responsabilidad: upload, compresion y URL de imagenes. Integrado con Event Context. |
| Notification Context | Resend + React Email templates. Responsabilidad: emails transaccionales. Estado: pendiente de activacion completa. |

## 3.5 Modelo de Datos — ERD Simplificado

Entidades principales y sus relaciones:

- User (1) → (N) Event — un usuario puede tener multiples eventos

- User (1) → (0..1) Subscription — un usuario tiene a lo mucho una suscripcion activa

- Event (N) → (1) Template — muchos eventos usan el mismo template

- Event (1) → (N) Guest — un evento tiene muchos invitados

- Guest (1) → (0..1) Rsvp — cada invitado tiene a lo mucho una respuesta RSVP

- Guest (1) → (N) InvitationView — tracking de aperturas de la invitacion

- Event (1) → (N) Payment — un evento puede tener varios intentos de pago

- User (1) → (N) Payment — historial de pagos por usuario

ENUMs del sistema: EventStatus (9 valores), EventType (9 tipos de evento), Tier (FREE/EXPRESS/ESSENTIAL/COMPLETE/LUXURY), PaymentStatus (UNPAID/PENDING_VOUCHER/PAID/EXPIRED/REFUNDED), RsvpStatus (PENDING/CONFIRMED/DECLINED/MAYBE), Role (ADMIN/USER), Plan (FREE/ESSENTIAL/PREMIUM/PRO/BUSINESS).

# Fase 4 — Contratos & UX (El "Pacto")

## 4.1 API — Contratos Internos (Server Actions)

Momentum usa Server Actions de Next.js en lugar de REST/GraphQL tradicional. Esto elimina la necesidad de un contrato OpenAPI/Swagger explicito en la etapa actual, pero los contratos implicitos son:

| createEvent(data) | Crea evento en DRAFT. Valida slug unico, asocia template y usuario. Retorna Event o error de validacion. |
| --- | --- |
| updateEvent(id, data) | Actualiza campos del evento. Verifica ownership. Invalida cache de la pagina publica. |
| deleteEvent(id) | Cascade delete: elimina imagenes de Supabase, invitados, RSVPs, pagos asociados. |
| duplicateEvent(id) | Clona el evento con nuevo slug y status DRAFT. Copia configuracion de secciones. |
| createGuest(eventId, data) | Genera uniqueToken via nanoid. Valida que el evento exista y pertenezca al usuario. |
| importGuestsCSV(eventId, file) | Parsea CSV con PapaParse, crea invitados en batch, retorna conteo y errores. |
| createCheckoutSession(eventId, tier) | Llama a Stripe API, crea/recupera stripeCustomerId, retorna URL de checkout. |
| handleStripeWebhook(payload, sig) | Valida firma HMAC, verifica idempotencia en PaymentLog, actualiza estado de evento/suscripcion. |

## 4.2 UI/UX — Diseno y Sistema de Componentes

| Estetica | Minimalista de lujo. Paleta: champagne (#C9A96E) + midnight blue (#1A1A2E) + cream (#F5F0E8). |
| --- | --- |
| Framework UI | Shadcn UI (componentes accesibles, headless) + Magic UI (animaciones premium) + Base UI |
| Animaciones | Motion (Framer Motion v12) para transiciones de pagina y micro-interacciones |
| Responsividad | Mobile-first. Tailwind CSS v4. La invitacion publica esta optimizada para WhatsApp → movil. |
| Tipografia | Sans-serif moderna para dashboard. Display elegante para templates de invitacion. |
| Mapa | React Leaflet (open source, sin costo por API key). Muestra venues del evento. |
| Galeria | yet-another-react-lightbox para galeria de fotos en template Aurora. |
| Notificaciones | Sonner para toasts en dashboard. Canvas Confetti para confirmacion de RSVP. |
| Tema oscuro | next-themes implementado. Dark mode pendiente de pasada general de colores. |
| Wizard de eventos | 6 pasos: BasicInfo → Dates → Location → Guests → Content → Review. Estado persistido en formulario react-hook-form con Zod. |

## 4.3 Template Aurora — Secciones del Producto

Unico template actualmente en produccion. Secciones configurables por evento:

- HeroCountdown — imagen de portada con contador regresivo al evento

- StoryTimeline — historia de la pareja/cumpleanero con fotos y fechas

- Venues — mapa interactivo con ubicacion de ceremonia y recepcion

- Gallery — galeria de fotos con lightbox

- DressCode — guia de vestimenta con imagen de referencia

- RSVP — formulario de confirmacion (asistencia, # personas, dieta, mensaje)

- Map — mapa de Leaflet embebido

- GiftRegistry — mesa de regalos con links externos

# Fase 5 — Estrategia de Quality Assurance (QA)

## 5.1 Estado Actual de QA

| Tests automatizados: CERO | QA manual en produccion: ACTIVO |
| --- | --- |

El proyecto carece de tests automatizados actualmente. La validacion se realiza manualmente en produccion. Esta es la deuda tecnica mas critica identificada en el audit de abril 2026.

## 5.2 Analisis Estatico Existente

- ESLint v9 con config de Next.js — activo en desarrollo

- TypeScript strict — tipos en todo el proyecto

- npm audit — se ejecuta manualmente (pendiente automatizar en CI)

- SonarQube — no implementado aun

## 5.3 Piramide de Testing — Plan Objetivo

| Unit Tests (base) | Vitest — funciones puras: validaciones de slug, calculo de precios, transformaciones de datos, logica de EnventStatus workflow. Meta: cubrir 100% de logica de negocio critica. |
| --- | --- |
| Integration Tests (medio) | Vitest + Prisma Test DB — Server Actions criticos: createEvent, handleStripeWebhook (idempotencia), createGuest. Meta: cubrir todos los happy paths y error paths del webhook handler. |
| E2E Tests (punta) | Playwright — flujos criticos: registro → pago → creacion de evento → RSVP de invitado. Meta: 3-5 escenarios criticos por release. |

## 5.4 QA vs. QC en Momentum

- QA (Proactivo): TypeScript + ESLint detectan errores antes de runtime. Code review personal antes de cada deploy a produccion.

- QC (Reactivo): Monitoreo manual de errores en Vercel logs. Pruebas end-to-end manuales antes de lanzar cada nueva fase. Sentry pendiente de implementacion para captura automatica en produccion.

# Fase 6 — Infraestructura & Observabilidad

## 6.1 CI/CD Pipeline — Estado Actual

| Deploy actual | npx vercel --prod — deploy manual directo desde consola |
| --- | --- |
| Razon | git push esta trabado por OneDrive interfiriendo con .git/. Workaround temporal hasta mover proyecto a C:\dev\momentum |
| Preview deployments | Vercel genera previews automaticos en cada PR (cuando git funciona) |
| Environments | Production (Vercel) — no hay Staging formal aun |
| Pendiente | Configurar GitHub Actions para: lint → type-check → tests → deploy automatico |

## 6.2 Pipeline CI/CD Objetivo

El pipeline de produccion objetivo, una vez resuelto el conflicto git/OneDrive:

- Push a main → GitHub Actions dispara workflow

- Job 1: npm run lint && npx tsc --noEmit (type check)

- Job 2: npx vitest run (unit + integration tests)

- Job 3: Vercel deploy --prod (solo si Jobs 1 y 2 pasan)

- Notificacion a Slack/email del resultado del deploy

## 6.3 Observabilidad — Estado y Plan

| Logs actuales | Vercel Runtime Logs — visibles en dashboard de Vercel. Logs mejorados en billing.ts post-audit. |
| --- | --- |
| Error tracking | Sentry — pendiente implementacion (gratis hasta 5k events/mes) |
| Analytics de producto | Vercel Analytics — pendiente activacion. O PostHog para tracking de funnel. |
| Metricas de negocio | Recharts en dashboard — graficas de eventos y RSVPs por mes |
| Uptime | Vercel Status Page — monitoreo basico incluido |
| Tracing distribuido | No implementado — no es critico en arquitectura monolitica actual |
| Backups DB | Supabase backups automaticos. Para produccion seria, considerar Supabase Pro ($25/mes) |

# Fase 7 — Gestion de Riesgos & Seguridad

## 7.1 Matriz de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Conflicto git + OneDrive | Alta | Alto | Mover proyecto a C:\dev\momentum (fuera de OneDrive) |
| Cero tests automatizados | Alta | Alto | Implementar Vitest en Phase 10 — prioridad webhook tests |
| PaymentStatus enum invertido | Media | Alto | Refactor de schema con migracion cuidadosa — no rompe Prisma pero confunde queries SQL directas |
| stripeCheckoutId @unique | Media | Alto | Eliminar constraint unique — rompe reintentos de checkout |
| nextAuth v5 beta inestable | Media | Medio | Upgrade a beta.32+ o esperar v5.0.0 final (Mayo 2026) |
| Solo 1 template (Aurora) | Alta | Medio | Desarrollar 2-4 templates adicionales segun roadmap Phase 8 |
| Vendor lock-in Vercel | Baja | Medio | Arquitectura Next.js portable — migracion a otro hosting viable si necesario |
| Sin paginas legales | Alta | Alto | Terminos, Privacidad, Reembolso necesarios para activar Stripe LIVE + LFPDPPP Mexico |
| Escalabilidad a 300 eventos/mes | Media | Alto | Automatizar intake, anadir templates, integrar WhatsApp Business API (Bloques 1-4 del FLOW.md) |
| Dark mode incompleto | Baja | Bajo | Pasada general de CSS variables — prompt de Cursor ya preparado |

## 7.2 Seguridad por Diseno — Implementado

- Autenticacion: Google OAuth via Auth.js — ningun password almacenado en la DB

- Autorizacion: Role-based (ADMIN / USER) + ownership check en todas las Server Actions

- HTTPS: Vercel maneja TLS automaticamente en produccion

- Datos de pago: Stripe maneja toda la informacion sensible — Momentum no almacena tarjetas

- Tokens de invitados: nanoid — tokens criptograficamente seguros, unicos por invitado

- Webhook Stripe: validacion HMAC de firma en cada request

- Cascade delete: eliminacion de imagenes en Supabase al borrar eventos

- UTM tracking: campos utm_source, utm_medium, utm_campaign en User para analytics de adquisicion

## 7.3 Seguridad Pendiente (OWASP Top 10)

- Rate limiting en rutas de API — no implementado aun (riesgo de abuso en endpoint RSVP publico)

- CSRF tokens en formularios criticos — pendiente auditoria

- npm audit automatico en CI pipeline — actualmente manual

- Paginas legales: Terminos, Privacidad (LFPDPPP Mexico), Cookies, Reembolso — requerido por Stripe para modo LIVE

- Content Security Policy headers — no configurado en next.config.ts

## 7.4 Disaster Recovery

| RTO (Recovery Time Objective) | Estimado: < 10 minutos — Vercel tiene rollback a deploy anterior con un click |
| --- | --- |
| RPO (Recovery Point Objective) | Estimado: < 24 horas — Supabase backups automaticos diarios |
| Rollback de codigo | Vercel Deployments — revertir a cualquier deploy anterior desde el dashboard |
| Rollback de DB | Migraciones Prisma con historial. Supabase backups para restore de datos. |
| Punto critico | Un solo desarrollador es SPOF operacional — documentar SETUP.md y AGENTS.md reduce el riesgo |

# Fase 8 — Definition of Done (DoD)

El DoD de Momentum es un acuerdo vivo adaptado al contexto de equipo pequeno y velocidad de iteracion alta. Una feature se considera DONE cuando cumple las cuatro dimensiones:

## 8.1 Dimension de Codigo

- El codigo pasa TypeScript strict sin errores (npx tsc --noEmit)

- ESLint no reporta warnings ni errores (npm run lint)

- No hay console.log de debug sin proposito en el codigo mergeado

- Server Actions tienen validacion de sesion y ownership — nunca confia en el cliente

- Codigo revisado por el propio autor 24h despues de escribirlo (self-review minimo)

## 8.2 Dimension de Testing

- Los Criterios de Aceptacion Gherkin son cumplidos manualmente en produccion o staging

- Logica critica de negocio (calculos de precios, workflow de estados, webhook handler) tiene tests unitarios (objetivo — actualmente en deuda tecnica)

- Flujo de pago completo probado con Stripe test mode antes de cada deploy relacionado con billing

- Pagina publica /e/[slug] probada en mobile (Chrome DevTools + dispositivo real)

## 8.3 Dimension de Arquitectura

- Nuevos modelos de datos tienen migracion Prisma generada y aplicada en produccion

- Nuevas rutas de API documentadas en comentarios de Server Action o en FLOW.md si son de alto impacto

- Decisiones arquitectonicas importantes (ej: elegir Supabase vs S3, Auth.js vs Clerk) documentadas en STATUS.md con razon de la decision

- schema.prisma es la fuente de verdad — nunca se alteran tablas directamente en SQL sin migracion

## 8.4 Dimension de Deploy

- Feature mergeada a main sin conflictos

- Deploy a Vercel exitoso (sin errores de build)

- Prueba smoke manual en produccion: flujo critico de la feature funciona

- Variables de entorno necesarias documentadas en .env.example

- AUDIT-FIXES.md o STATUS.md actualizados si la feature cierra deuda tecnica

# Fase 9 — Gobernanza Tecnica

## 9.1 Decisiones Arquitectonicas Registradas (ADRs)

Decisiones tecnicas importantes ya tomadas en Momentum y su justificacion:

| ADR-001: Next.js 15 monolito | Elegido sobre arquitectura de microservicios. Razon: equipo de 1 persona, velocidad de iteracion critica, App Router elimina necesidad de API separada. Costo: escalabilidad horizontal mas limitada. |
| --- | --- |
| ADR-002: Auth.js + Google OAuth | Elegido sobre Clerk o Auth0. Razon: sin costo adicional, control total del schema de usuarios, integracion nativa con Prisma. Costo: mas configuracion inicial. |
| ADR-003: Supabase Storage | Elegido sobre AWS S3 o Cloudinary. Razon: mismo proveedor que DB (simplifica billing), SDK simple, tier gratuito generoso. Costo: vendor lock-in moderado. |
| ADR-004: Stripe como unico procesador | Elegido sobre MercadoPago como principal. Razon: mejor DX, webhooks confiables, soporte OXXO/SPEI nativo. Costo: comisiones ligeramente mayores que MP para Mexico. |
| ADR-005: Server Actions vs REST API | Elegido sobre endpoints REST tradicionales. Razon: eliminacion de boilerplate, type safety end-to-end, co-localizacion con UI. Costo: menos portable si se necesita API publica futura. |
| ADR-006: Prisma ORM | Elegido sobre Drizzle o SQL raw. Razon: migraciones automaticas, type safety, ecosistema maduro. Costo: overhead de generacion en build. |
| ADR-007: Vercel como plataforma | Elegido sobre Railway o Fly.io. Razon: integracion nativa con Next.js, deploy automatico, CDN global, tier gratuito para MVP. Costo: precio escala con uso. |

## 9.2 Decisiones Pendientes (RFCs Abiertos)

Decisiones tecnicas importantes que aun no han sido resueltas y requieren definicion:

| RFC-001: Modelo de auth de usuarios finales | Decision: la app es SOLO para el operador interno (agencia), O cualquier usuario puede registrarse y crear eventos? Impacto: cambia requireAdmin() en events.ts, precio, onboarding, soporte. |
| --- | --- |
| RFC-002: Free tier con marca de agua | Decision: ofrecer invitacion gratuita con branding de Momentum para adquisicion viral? Impacto: logica de gating por tier, template modificado, riesgo de abuso. |
| RFC-003: Custom domain por organizador | Decision: permitir que el cliente use su propio dominio (boda.mifamilia.com)? Impacto: configuracion DNS, certificados SSL, complejidad operativa alta. |
| RFC-004: Multi-idioma | Decision: solo espanol para el lanzamiento o tambien ingles? Impacto: i18n en Next.js, traduccion de templates, soporte bilingue. |
| RFC-005: Politica de reembolsos | Decision: bajo que condiciones se reembolsa? Impacto: logica en Stripe Customer Portal, paginas legales, soporte al cliente. |

## 9.3 Roadmap Tecnico — Proximas 6 Semanas

| Phase 6 (Semana 1) | Notificaciones por email: setup Resend completo, React Email templates (RSVP, pago exitoso, OXXO ficha, recordatorio). Hooks desde webhook Stripe. |
| --- | --- |
| Phase 7 (Semana 2) | Paginas legales (Terminos, Privacidad LFPDPPP, Reembolso, Cookies). Landing page rediseniada con hero, pricing publico, demo navegable en /demo. SEO: OG tags, sitemap, robots. |
| Phase 8 (Semanas 3-5) | 2-4 templates adicionales: boda alternativa, XV moderna, corporativo, infantil. Preview de template en wizard. Kit de colores/fuentes por evento. |
| Phase 9 (Semana 6) | Dark mode completo. Activar Stripe LIVE mode. Smoke tests completos. Soft launch beta (5-10 usuarios reales). Mover repo a C:\dev\momentum. |
| Phase 10 (Continuo) | Sentry para error tracking. Tests: Vitest para webhook handler + Server Actions criticos. Playwright para flujo de pago E2E. |

"La calidad no es un acto, es un habito. La ingenieria no es solo codigo, es construir para el futuro."

Momentum — Mayo 2026